**Проектна пропозиція**

**до субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад**

**Дніпропетровської області**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Розробник проекту: Грушівська ОТГ**  Відповідальний виконавець: Павленко Світлана Олександрівна, заступник голови з економічного розвитку, тел.0968331799 | | | | | |  | | | | | |
| **Назва проекту: Створення центру надання адміністративних послуг (ЦНАП). Перепрофілювання та реконструкція приміщення, встановлення опалювальних приладів.** | | | | | |
| **Проблема:** Найближчий ЦНАП дуже віддалений від центру Грушівської територіальної громади, та знаходиться на відстані 27 км.  Найближчий ЦНАП знаходиться в м. Апостолове, вул. Набережна, 18, адміністративна одиниця на південному-заході Дніпропетровської області. | | | | | | **Масштаб проекту:** | | | | | |
| **Територія впливу:**  26143,7 га | | | | | |
| **К-ть населення, на яке впливає проект:** 7168 осіб | | | | | |
| **Мета:** В ЦНАП реалізовується принцип надання громадянам й суб'єктам господарювання можливість отримати дозвільні документи в одній установі, швидко й у зручний спосіб**,** з відповідними побутовими умовами, кваліфікованим і приязним до громадян персоналом. | | | | | | **Орієнтовний термін реалізації :**  Травень 2016 рік - вересень 2016 року | | | | | |
| **Продукт проекту**: Надання адміністративних і неадміністративних послуг. | | | | | | **Тривалість:** 6 місяців | | | | | |
| **Загальна вартість:** 1300 тис.грн. | | | | | |
| **Результати проекту:** | | | | | | **Організації партнери:**  -громадська організація «Козацька варта Батьківщини «Нова Січ»;  - громадська організація «Надія і майбутнє»; | | | | | |
| **Якісні:**  1. Близькість розташування до населених пунктів громади;  2. Зручність надавати максимум послуг громадянам у одному місці;  3. Відкритості та прозорості під час надання адміністративних послуг;  4. Створити комфортні умови очікування та заповнення документів;  5. Спрощення процедур отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання.  6. Підвищення рівня поінформованості суб’єктів звернень про порядок надання адміністративних послуг. | **Кількісні:**  1. Створення нових 10 робочих місць.  2. Організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами надання адміністративних послуг;  3. Зменшення часу для оформлення вхідних та вихідних документів;  4. Впорядкування роботи з документами, прискорення їх пошуку та виключення втрат документів;  5. Скорочення термінів надання послуг. | | | | |
| **Вигоди громади:**  Створення і функціонування центру адміністративних послуг «Прозорий офіс» з якісним та доступним наданням послуг.  **додаткові**:  Забезпечення зайнятості населення. | | | | | | **Соціальна користь:** надання адміністративних послуг,створення нових робочих місць. | | | | | |
| **Бюджет проекту** | | | | | | | | | | | |
| **Заходи проекту** | | | **Тривалість,**  **терміни** | | **Загальна**  **вартість**  **(тис.грн.)** | | | **Джерела фінансування, тис.грн.** | | | |
| **державний**  **бюджет** | **місцевий**  **бюджет** | | **інші**  **учасники** |
| **Перший бюджетний рік** | | | | | | | | | | | |
| Створення центру надання адміністративних послуг(ЦНАП) Перепрофілювання та реконструкція приміщення, встановлення опалювальних приладів. | | 6 місяців | | 950тис.грн. | | | 950тис.грн. | | |  |  |
| Придбання орг. техніки | | 6 місяців | | 350тис.грн. | | | 350тис.грн. | | |  |  |
|  | |  | |  | | |  | | |  |  |
| **Зведена інформація по проекту:** | |  | | **1300** | | | **1300** | | |  |  |