**Проектна пропозиція**

 **до субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад**

 **Дніпропетровської області**

|  |  |
| --- | --- |
| **Розробник проекту: Грушівська ОТГ**Відповідальний виконавець: Павленко Світлана Олександрівна, заступник голови з економічного розвитку, тел.0968331799 |  |
| **Назва проекту: Створення центру надання адміністративних послуг (ЦНАП). Перепрофілювання та реконструкція приміщення, встановлення опалювальних приладів.** |
| **Проблема:** Найближчий ЦНАП дуже віддалений від центру Грушівської територіальної громади, та знаходиться на відстані 27 км. Найближчий ЦНАП знаходиться в м. Апостолове, вул. Набережна, 18, адміністративна одиниця на південному-заході Дніпропетровської області. | **Масштаб проекту:** |
| **Територія впливу:**26143,7 га |
| **К-ть населення, на яке впливає проект:** 7168 осіб |
| **Мета:** В ЦНАП реалізовується принцип надання громадянам й суб'єктам господарювання можливість отримати дозвільні документи в одній установі, швидко й у зручний спосіб**,** з відповідними побутовими умовами, кваліфікованим і приязним до громадян персоналом. | **Орієнтовний термін реалізації :**Травень 2016 рік - вересень 2016 року |
| **Продукт проекту**: Надання адміністративних і неадміністративних послуг. | **Тривалість:** 6 місяців |
| **Загальна вартість:** 1300 тис.грн. |
| **Результати проекту:** | **Організації партнери:** -громадська організація «Козацька варта Батьківщини «Нова Січ»; - громадська організація «Надія і майбутнє»; |
| **Якісні:** 1. Близькість розташування до населених пунктів громади;2. Зручність надавати максимум послуг громадянам у одному місці;3. Відкритості та прозорості під час надання адміністративних послуг;4. Створити комфортні умови очікування та заповнення документів;5. Спрощення процедур отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання.6. Підвищення рівня поінформованості суб’єктів звернень про порядок надання адміністративних послуг. | **Кількісні:**1. Створення нових 10 робочих місць.2. Організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами надання адміністративних послуг;3. Зменшення часу для оформлення вхідних та вихідних документів;4. Впорядкування роботи з документами, прискорення їх пошуку та виключення втрат документів;5. Скорочення термінів надання послуг. |
| **Вигоди громади:**Створення і функціонування центру адміністративних послуг «Прозорий офіс» з якісним та доступним наданням послуг.**додаткові**: Забезпечення зайнятості населення.  | **Соціальна користь:** надання адміністративних послуг,створення нових робочих місць. |
| **Бюджет проекту** |
| **Заходи проекту** | **Тривалість,****терміни** | **Загальна****вартість****(тис.грн.)** | **Джерела фінансування, тис.грн.** |
| **державний****бюджет** | **місцевий****бюджет** | **інші****учасники** |
| **Перший бюджетний рік** |
| Створення центру надання адміністративних послуг(ЦНАП) Перепрофілювання та реконструкція приміщення, встановлення опалювальних приладів. | 6 місяців | 950тис.грн. | 950тис.грн. |  |  |
| Придбання орг. техніки  | 6 місяців | 350тис.грн. | 350тис.грн. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Зведена інформація по проекту:** |  | **1300** | **1300** |  |  |