Проектна пропозиція

до субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об»єднаних територіальних громад Дніпропетровської області

Грушівської ОТГ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Розробник проекту:** Грушівська ОТГ  Відповідальний виконавець: Павленко Світлана Олександрівна, заступник голови з економічного розвитку тел. (096) 833 17 99 | | | | | |  | | | | | |
| **Назва проекту: Капітальний та поточний ремонт частини дороги від с.Тік до селища Токівське** | | | | | |
| **Проблема:** Поточний ремонт дороги від селища Тік до селища Токівське. Аварійний стан дороги створює небезпечні умови для життєдіяльності мешканців,  може стати причиною скоєння дорожньо-транспортних пригод, створює соціальну напругу. | | | | | | **Масштаб проекту:** | | | | | |
| **Територія впливу**  880 000 м² | | | | | |
| **К-ть населення, на яке впливає проект**: 2642 осіб. | | | | | |
| **Мета:** розвиток дорожньої інфраструктури та створення безпечних умов дорожнього руху на території ОТГ. | | | | | | **Орієнтовний термін реалізації**  Вересень 2016 року | | | | | |
| **Продукт проекту:** відремонтована дорога та ефективне її використання від с. Тік до селища Токівське. | | | | | | **Тривалість** 5 місяців | | | | | |
| **Загальна вартість** 4853тис.грн. | | | | | |
| **Результати проекту:** | | | | | | **Організації партнери:** жителі гро- мади, приватні підприємці | | | | | |
| **Якісні**:  1. Покращення технічного стану асфальтобетонного покриття автомобільної дороги.  2.Створення комфортних умов зв’язку між населеними пунктами громади.  3.Безпечне переміщення людей, комфортність та безаварійність. | **Кількісні:**  1.Відновлення покриття на -16177 м² ( 3235 м. п. – дорожнього покриття шириною 5 м.)  2.Підвищення безпеки та якості життя населення – 2642 осіоби. | | | | |
| **Вигоди громади:**  **Основні:** розвиток дорожньої інфраструктури  **Додаткові:** покращення соціально-економічного розвитку ОТГ, збільшення інвестиційної привабливості | | | | | | **Соціальна користь:** забезпечення життєво важливих інтересів населення | | | | | |
| **Бюджет проекту** | | | | | | | | | | | |
| **Заходи проекту** | | | **Тривалість,**  **терміни** | | **Загальна**  **вартість**  **(тис.грн.)** | | | **Джерела фінансування, тис.грн.** | | | |
| **державний**  **бюджет** | **місцевий**  **бюджет** | | **інші**  **учасники** |
| **Перший бюджетний рік** | | | | | | | | | | | |
| Капітальний та поточний ремонт частини дороги від с.Тік до селища Токівське | | 5 місяців | | 4853 | | | 4853 | | | частково | Жителі громади, ПП |
|  | |  | |  | | |  | | |  |  |
|  | |  | |  | | |  | | |  |  |
|  | |  | |  | | |  | | |  |  |
|  | |  | |  | | |  | | |  |  |
|  | |  | |  | | |  | | |  |  |
| **Зведена інформація по проекту:** | |  | | **4853** | | | **4853** | | |  |  |