ПРОГРАМА

«Питна вода у Грушівській сільській раді на 2024 – 2026 роки»

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ініціатор розроблення програми | Виконавчий комітет Грушівської сільської ради |
|  | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про ініціювання розроблення програми | Протокол №1 від 05.01.2024 р. засідання Криворізької районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій |
| 2. | Розробник програми | Виконавчий комітет Грушівської сільської ради |
| 3. | Відповідальний виконавець програми | Виконавчий комітет Грушівської сільської ради |
| 4. | Співвиконавці програми | Відділи та спеціалісти виконавчого комітету Грушівської сільської ради;  КП «Патріот», КП «Вогник». |
| 5. | Термін реалізації | 2024-2026 роки |
| 6. | Орієнтовний загальний обсяг фінансових ресурсів,  необхідних для реалізації програми:    Всього:   у тому числі | 9 000 000 грн |
| 7. | Орієнтовний обсяг коштів місцевого бюджету | \_\_ 000 000 грн |
| 8. | Коштів з інших джерел | Кошти залучені співвиконавцями програми, відповідно до чинного законодавства |

**Загальні положення**

    Програма "Питна вода Грушівської сільської ради на 2021-2024 роки» спрямована на реалізацію державної політики щодо забезпечення населення  якісною питною водою, відповідно до Закону України "Про питну воду та питне водопостачання".

   Забезпечення населення питною водою є одним з пріоритетних напрямків роботи Грушівської сільської ради, які забезпечують підвищення якості життя і здоров’я населення, та покращення умов життєдіяльності людей в громаді.

**Розроблення Програми обумовлено:**

* пов’язане з руйнуванням Каховської ГЕС зневоднення Каховського водосховища, віддалення берегової лінії від найбільшого населеного пункту громади с. Грушівка (3250 мешканців) створило вкрай негативні соціально-економічні наслідки для населення;
* незадовільним технічним станом та зношеністю основних фондів систем питного водопостачання;
* застосуванням застарілих технологій та обладнання в системах питного водопостачання у населених пунктах Грушівської сільської ради;
* обмеженістю інвестицій та дефіцитом фінансових ресурсів, необхідних для розвитку, утримання в належному технічному стані та експлуатації систем питного водопостачання та водовідведення.

**Сучасний стан**

   Централізоване водопостачання в с. Грушівка, селища Токівське, с. Усть-Кам’янка та селище Гранітне забезпечується КП «Патріот», та КП «Вогник».

У с. Червоний Тік водопостачання здійснюється зі свердловини на яку відсутня технічна документація.

У населеному пункті станція Тік водопостачання забезпечує КП \_\_\_\_\_

Жителі села Червоний Запорожець користуються індивідуальними приватними колодязями.

Водопровідні мережі Грушівської сільської ради є вкрай зношеними та перебувають у аварійному стані. Частими є пориви центральної водомережі. Найбільшою проблемою існуючої мережі водопостачання в с. Грушівка є нестандартні підключення абонентів, які створюють умови для несанкціонованого втручання в роботу лічильників і крадіжки води. Ситуація ускладнюється наслідками руйнування Каховської ГЕС - зневоднення Каховського водосховища, віддалення берегової лінії від «Каховського водопровідного комплексу» ДП «Кривбаспромводопостачання», який забезпечує гуртову подачу води КП «Патріот», та КП «Вогник», що викликало суттєве збільшення ціни на питну воду.

На даний час в Грушівській сільській раді спостерігається гостра потреба в:

-  забезпеченні населення якісною питною водою;

- проведенні капітального ремонту, та реконструкції діючих водопровідних   мереж, з облаштуванням оглядових колодязів на вуличних магістральних трубопроводах, та виносом в них всіх засобів обліку, що зменшить технологічні втрати питної води, та унеможливить крадіжки;

-  будівництво та облаштуванні свердловин на технічну воду, та обладнання їх станціями доочистки води до норм питної;

Основною причиною виникнення аварійних ситуацій на мережах є перевищення терміну експлуатації мереж водопроводу. Зношеність водомагістралі сприяє також погіршенню якості питної води в селах Грушівської сільської ради.

  Варто зазначити, що фінансовий стан комунальних підприємств, що здійснюють водозабезпечення в населених пунктах сільської місцевості є вкрай незадовільним через понаднормові втрати питної води, і як наслідок невідповідність обсягів поданої і сплаченої населенням води. Відсутність обігових коштів, та заборгованість за подану ДП «Кривбаспромводопостачання» воду унеможливлює своєчасний та кваліфікований поточний ремонт та ліквідацію поривів на водопровідних мережах. Ці фактори зумовлюють встановлення економічно-обґрунтованих тарифів та водночас роблять їх непідйомними для споживачів. Усі ці фактори спонукають розробку даної Програми та лягли в її основу.

**Мета та завдання Програми**

   Метою Програми є:

забезпечення населення Грушівської територіальної громади питною водою нормативної якості в межах науково обґрунтованих державних санітарних правил та норм питного водопостачання;

реформування та розвиток водопровідної мережі, підвищення ефективності та надійності її функціонування; поліпшення на цій основі стану здоров'я населення; відновлення, охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання.

**Напрями та заходи виконання Програми**

Виконання Програми здійснюється за такими основними напрямами:

* проведенні капітального ремонту, та реконструкції діючих водопровідних   мереж, з облаштуванням оглядових колодязів на вуличних магістральних трубопроводах, та виносом в них всіх засобів обліку;
* будівництво та облаштуванні свердловин на технічну воду, та обладнання їх станціями доочистки води до норм питної;

**Етапи виконання програми**

Програма розрахована на 3 роки  і  виконуватиметься у декілька етапів. Передбачається:

- будівництво та облаштуванні свердловин на технічну воду, та обладнання їх станціями доочистки води до норм питної в с. Грушівка – 2 свердловини, с. Гранітне – 1 свердловина, с. Усть-Кам’янка – 1 свердловина, ст. Тік – 1 свердловина;

- проведення капітального ремонту, та реконструкції діючих водопровідних   мереж в с. Грушівка, селищі Токівське, селищі Червоний Тік, з облаштуванням оглядових колодязів на вуличних магістральних трубопроводах, та виносом в них всіх засобів обліку;

- стабілізувати фінансово-економічний стан комунальних підприємств питного водопостачання та водовідведення шляхом запровадження економічно обґрунтованих тарифів на послуги з урахуванням витрат на здійснення капітальних вкладень;

**Фінансове забезпечення програми**

 Фінансування Програми здійснюється за рахунок:

 -коштів місцевого бюджету ( з урахуванням заходів, які фінансуються у рамках державних, регіональних та галузевих програм і проектів, що реалізуються);

-коштів комунальних підприємств питного водопостачання відповідно до програм їх розвитку, затверджених Грушівською сільською радою, в порядку, встановленому законом;

-інших джерел надходження, у тому числі зовнішніх і внутрішніх запозичень, коштів міжнародних програм, благодійних внесків тощо.

**Очікувані результати**

Виконання Програми дасть можливість забезпечити:

* реалізацію державної політики у сфері питної води та питного водопостачання;
* поліпшення побутових умов населення;
* підвищення рівня якості послуг, що надаються населенню з питного  водопостачання;
* поліпшення санітарно-епідемічної ситуації щодо забезпечення питною водою та зниження на цій основі захворюваності населення;
* впровадження на об'єктах питного водопостачання сучасних технологій, матеріалів, реагентів, обладнання тощо;
* підвищення ефективності функціонування об'єктів питного водопостачання;
* зниження витрат матеріальних і енергетичних ресурсів у процесі питного водопостачання;
* модернізацію інфраструктури об'єктів питного водопостачання.

Довідково приблизний обсяг фінансування програми:

Будівництво та облаштування 1 свердловини до 50 м.

- 1 м 1200 грн 9з урахуванням обсадної труби)

- насосне обладнання 3000 грн

Всього 63 000 грн.

5 свердловин – 315 000 грн.

Реконструкція Всього 8,75 млн. грн.

Необхідна кількість оглядових колодязів - 1094